GESTÃO DE MUDANÇA

O CONTROLE DE MUDANÇAS E SEUS FUNDAMENTOS
-seu propósito é de atuar como “porteiro”, estando no controle de todos os pedidos de mudança para	um produto.
-O controle de mudança identifica, documenta, aprova ou rejeita mudanças em itens de	configuração.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS HABILITADORES DO CONTROLE DE MUDANÇA
MUDANÇA: é a alteração de qualquer coisa nos itens de configuração.

SOLICITAÇÃO OU REQUISIÇÃO DE MUDANÇA
-mecanismo para formalização de uma proposta de mudança. Pode ser registrada no papel ou	eletronicamente. Precisa ser seguramente armazenada em banco de dados.

LINHA DE BASE (BASELINE)
-A linha de base é a versão considerada estável, acordada formalmente para um item de	configuração.

COMITÊ DE (AVALIAÇÃO DE) MUDANÇAS
-pode ser representado por uma única pessoa, porém, mais comum ser representado por um grupo	de pessoas.

TIPOS DE MUDANÇA
MUDANÇA PADRÃO: são aquelas do tipo pré-autorizadas, normalmente são repetitivas, de baixo-	risco e bem testadas, já testadas várias vezes. Geralmente são manutenções corriqueiras.

MUDANÇAS NORMAL: são as mudanças comuns, que recebem o tratamento e supervisão para as	mudanças.
-riscos medianos, passa por verificação e validação.

MUDANÇA-EMERGENCIAL
-são as solicitadas após falha em algum ponto do sistema, gerando indisponibilidade parcial ou total do sistema, que por sua vez, acarreta em prejuízos materiais, financeiros, de credibilidade e outros.
-geralmente pula a etapa de documentação e avaliação de comitê e vai direto para a implementação,
passando apenas por processo de aprovação rápido.

BOAS PRÁTICAS NO CONTROLE DE MUDANÇA
-Pode evitar: atrasos, erros, retrabalhos e etc…
-usar metadados para fazer processos analíticos.
-realizar análise de impacto, custos associados a implementação e a não-implementação. Uma boa	prática é utilizar um checklist.

FERRAMENTAS
-REDMINE: ferramenta opesource para gestão de projetos profissional.
-permite a colaboração de times inteiros com relação a execuçã oe progresso
-pode se integrar a banco de dados e a Git.

GITLAB
-primariamente é uma ferramenta de controle de repositório git.
-fornece o sistema de controle